藏民大发〔2017〕75号

西藏民族大学关于印发

基本建设工程材料采购管理暂行办法的通知

各学院（部）、校直部门，附属中学：

《西藏民族大学基本建设工程材料采购管理暂行办法》已经2017年10月13日第11次校长办公会研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

西藏民族大学

2017年11月3日

西藏民族大学

基本建设工程材料采购管理暂行办法

第一条  为加强学校基本建设工程管理工作，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、国家发改委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标管理办法》、《建筑工程工程量清单计价规范》（2013版）及《陕西省实施<中华人民共和国招投标法>办法》等有关法规和政策，进一步规范建设工程材料采购工作，结合学校实际，特制订本办法。

第二条  学校基本建设工程项目总体原则是通过集中采购工程材料,保障工程质量、节约工程造价、方便运行管理、提高管理效率。

第三条  本办法所指工程材料包括我校基本建设工程项目中的材料、设备和专业工程等。

第四条  学校成立基本建设工程材料采购领导小组（以下简称采购小组），统筹管理基本建设工程材料采购工作。分管基本建设工作副校长担任采购领导小组组长，小组下设办公室，办公室设在资产管理处，成员由资产管理处、规划建设办公室、监审处（含全过程审计机构）、财务处、监理单位、施工单位等部门的人员组成，根据工作需要邀请师生代表或有关使用部门参加。

第五条  工程材料采购包含以下种类：

1、施工合同中以暂估价列入的工程材料。

2、定额规定在工程决算中设备、材料价格据实调整的工程材料。

3、因设计变更、清单漏项等原因形成的工程材料。

4、按规定应由建设单位采购供应的工程材料，因某种原因改为施工单位采购供应的。

第六条  工程材料采购按照有关法律法规要求，坚持公开、公正、公平的原则。属于依法必须招标的工程材料，原则上由学校与承包单位按规定以招标形式选择供应商，确定价格，并以此依据取代暂估价，调整合同价款；不属于依法必须招标的按第七条第五款实施和确定价格，并以此依据取代暂估价，调整合同价款。

第七条  采购工作的组织实施

1、学校工程项目管理部门应要求工程承包人梳理工程材料使用情况，按计划提出采购需求申请。做到采购的数量、技术规格、使用时间等要求明确，保证工程质量和进度。

2、根据施工合同及工程材料采购需求，由采购小组研究确定采购形式，审议采购工作方案。

3、采购过程应遵循质优价廉、统一供货、统一管理原则；同一类型同一规格型号的材料原则上应确定一家供货单位。

4、对于通过招标进行采购的工程材料，由采购小组办公室按照采购工作方案，组织学校和承包人共同组织招标（包括共同审核招标文件、确定最高限价等）。招标采购工作原则上委托第三方代理机构组织实施，中标单位与承包方签订合同。

5、不属于依法必须招标的工程材料，施工单位依据施工合同、招标文件、工程量清单报价表、定额及施工图纸要求，对需要采购的工程材料提出书面申请，由采购小组组织成员单位通过市场考察，以询价、比价、议价等认质认价方式实施采购； 施工单位应提前报送采购计划申请单（附件一），预留考察时间及进货时间。采购计划申请单由施工单位、监理单位、甲方代表确认工程量、技术参数、规格型号等事项，报学校工程管理部门审核后由采购小组实施。申请单应载明：

（1）工程名称、施工单位和监理单位名称；

（2）需要采购工程材料的名称、规格（型号）、使用部位、质量等级、数量等；

（3）申请时间，拟定供货时间；

（4）需要图纸表示的施工单位应提出详细技术指标及图纸；

（5）施工单位可提供满足要求的3-5家供货商资质、报价、联系方式、参考品牌样品、产品合格证、材质证明及检测报告等相关资料。

第八条  经采购小组评审确定的供货商，须填写工程材料采购确认单（附件二），经采购小组成员单位和组长签字确认后，方可由承包方与供应商签订合同，并由承包方、甲方代表、监理单位、监审单位等负责工程材料进场、质量验收。

第九条  工程材料采购过程形成的资料应规范完整，统一纳入施工单位资料管理，并按照工程档案管理要求保管。

第十条  组织招标工作有关的费用按国家和学校相关规定执行。

第十一条  本规定自公布之日起施行，由西藏民族大学资产管理处负责解释。

附件：1.工程材料采购计划申请单

2.工程材料采购确认单

3.基本建设工程材料采购流程

附件1

工程材料采购计划申请单（施工单位填写）

工程名称：            施工单位：              序号：

| 序 号 | 名称 | 规格型号 | 使用部位 | 单位 | 工程量 | 建议品牌 | 拟定材料进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：拟合作供应商相关资料附后。 |
| 施工单位（签章） 日 期： |
| 监理单位（签章） 日 期： |
| 甲方代表（签章） 日 期： |

本表一式三份                           年  月   日

西藏民族大学基本建设工程材料采购领导小组制

附件2

工程材料采购确认单（建设单位填写）

工程名称：                  施工单位:                    序号

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格（型号） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 供货商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：说明采购方式、过程及结论 |
| 监察审计处(全过程审计单位) | 资产处 | 规划建设办公室 |
| 财务处 | 施工单位 | 监理单位 | 组 长 |

本表一式七份                                年   月   日

西藏民族大学基本建设工程材料采购领导小组制

附件3

工程材料采购工作流程

西藏民族大学办公室                      2017年11月3日印发

# Text boxes

提出工程材料采购计划申请单(附件一)

拟确定供应商（一般不低于三家）

通过询价，议价等认质认价等方式确定供应商

供应商与承包人签订合同

实施招标

确定最高限价

编制招标文件

公开招标

小组市场调研

不公开招标

学校基建工程材料采购领导小组(以下简称小组)

确定采购形

学校建设工程管理部门及承包人

依合同采购，调整暂估价归档

确定招标文件

承包人组织

学校组织

招标代理机构

（工程材料采购小组成员单位）

（工程材料采购小组成员单位）